金堂村农产品场地硬化实施方案

全州县才湾镇金堂村农产品场地硬化是自治区港航发展中心2024年部门预算获批准项目，为确保项目的顺利实施，拟选择符合条件的供应商开展项目实施工作。结合实际情况，制定如下方案：

项目内容

1.建设项目内容为金堂村农产品场地硬化，本农产品场地位于金堂村委旁，占地面积约533平方米。其周边交通便利，临近村委会，便于农场品的运输和流通。

2.清除场地内的杂草、树木等障碍物。进行土方挖填工程，使场地达到设计要求的标高和坡度，确保场地平整无明显高差，并对场地进行压实处理，提高场地的承载能力。选用混凝土对场地进行硬化处理，硬化厚度为15厘米，确保能够承受农产品运输车辆和设备的重量。

3.该项目自合同签订之日起 20 个工作日内完成（节假日及恶劣天候条件除外）。
二、项目预算、经费来源及支付方式

（一）项目预算金额4万元，经费来源于部门预算。

（二）支付方式如下：
1.双方签订合同10个工作日内，甲方支付50％的合同款。

2.乙方完成合同要求的全部工作后并经甲方验收合格后20个工作日内，甲方支付50%的合同款。
三、项目采购单位

  自治区港航发展中心

采购方式

1.根据《自治区港航发展中心自行采购管理办法》，按照中心内控流程实施采购，选择一家符合要求的单位并签订合同，负责项目实施工作。

2.临时合议小组组成

由驻村第一书记牵头，邀请中心选派队员王肖、交通厅选派队员卢祖铭、唐嘉祺、金堂村委会支部书记、金堂村委会副主任、村委委员7人组成临时合议小组。

3.公开招标

通过自治区港航发展中心官网、金堂村委公示栏等平台发布采购信息，并要求意向实施单位在规定的时间递交报价文件，报价文件包含方案、报价清单等相关内容。
4.投标人资格

1.投标人必须取得营业执照，且具有建筑、装修等与项目实施内容相关的资质。
2.至少有一个场地、道路硬化等类似业绩。

3.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5.评分标准和中标原则

评审小组将以采购文件为评审依据，对供应商的价格、方案效果、服务承诺等方面内容进行评分，（见下表，计分保留两位小数）按照综合评比得分最高为中标单位，同等分数下方案效果分较高者中标。
	序号
	评审因素
	评审标准

	一
	方案效果
（满分20分）
	1、有效果图5分；2、布局合理5分；3、贴近金堂村实际10分

	二
	价格

（满分45分）
	满足采购文件要求且竞标价格最低的竞标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

竞标报价得分=(评标基准价/竞标报价)×45
注：分数取小数点后两位。

	三
	服务承诺
（满分35分）
	1、工程质量承诺13分；2、文明施工承诺12分；3、半年内免费维修10分。

	四
	总分=方案效果+价格+服务承诺


验收方式

验收成员由原临时合议小组组成，监督成员由2名村民代表担任，对项目进行验收。

附件：金堂村农产品场地硬化内容预算表。
                            2024年7月16日
